Term Of Reference

No. TOR-PA1-1920-D3TI11

Proyek Akhir 2019/2020

| Pemberi Kerja (Job owner) Roy Deddy Hasiholan LumbanTobing, S.T., M.I.C.T. | Penerima Kerja (Mahasiswa IT-DEL) 1. Romauli Sianipar (11319044) 2. Pahala Picauly Sagala (11319027) 3. Sharon C.Siahaan (11319020) 4. Elfrida R.D.Tampubolon(11319010) |
| --- | --- |

Periode Kerja (Job Period):

14 Minggu Akademik (mulai 01 Februari 2020 s/d Juni 2020 ).

Topik (Topic):

Sistem Informasi UKM (Unit Kreativitas Mahasiswa) Del Mobile Application Berbasis Web.

Uraian Singkat (Brief Description):

Salah satu UKM(Unit Kreatifitas Mahasiswa) yang ada di IT Del yaitu adanya Del Mobile Application dimana UKM tersebut menjadi tempat mahasiswa yang tertarik dalam mobile application. Seringnya mahasiswa IT Del mengalami kesulitan dalam menemukan informasi mengenai UKM ini maka kami membuat suatu teknologi, dimana teknologi yang digunakan adalah website. Dan dalam website sendiri tersedia berbagai informasi serta form pendaftaran atau berkas lainnya.

Stakeholder dalam pembuatan Sistem Informasi Berbasis Web yang akan dibangun adalah:

- User

User berperan sebagai pihak yang akan nantinya akan menggunakan website ini

- Pengelola

Pengelolah berperan sebagai client yang akan menjadi resource data bagi pembangunan

- Web Developer

Web Developer berperan sebagai pengembang dari website yang akan diabangun

Fungsi-fungsi yang akan disediakan pada sistem informasi ini sebagai berikut :

- Fungsi Register

Fungsi ini dapat digunakan untuk melakukan registrasi  ke dalam sistem informasi yang dilakukan oleh user agar terdaftar menjadi anggota dari club.

- Fungsi Login

Fungsi ini dapat digunakan untuk login ke dalam sistem informasi yang dapat dilakukan oleh anggota yang sudah terdaftar , pengurus dan pembina club.

- Fungsi Pencarian

Fungsi ini akan memberikan akses kepada pihak User yang ingin mencari informasi terhadap apa yang ada di dalam Sistem Informasi Berbasis Web yang akan kami bangun ini.

- Fungsi Autentikasi

Fungsi ini berfungsi guna menjaga keamanan aplikasi yang telah dibangun dimana agar tidak semua orang asing dapat mengaksesnya dengan mudah.

- Fungsi Info UKM

Fungsi ini berguna untuk memberikan informasi mengenai Del Mobile Application.

- Fungsi Galeri

Fingsi ini berguna untuk user dapat melihat dokumentasi UKM saat melakukan suatu kegiatan.

- Fungsi Upload Agenda

Fungsi ini dapat digunakan oleh pengurus untuk mengupload Agenda atau program kerja dari club yang dapat dilihat oleh anggota dan pengurus saja.

- Fungsi Delete Anggota

Fungsi ini dapat digunakan oleh pengurus untuk mengeluarkan anggota yang sudah tidak aktif lagi namun data masih dapat dilihat di log data.

- Fungsi Upload Materi

Fungsi ini dapat digunakan oleh pengurus untuk mengupload materi mengenai club yang dapat dilihat oleh anggota dan pengurus saja.

Hasil dan Deliverables (Result):

Produk yang dihasilkan adalah sebuah sistem informasi mengenai UKM Del Mobile Application.

Pendekatan dalam Melaksanakan Pekerjaan (Job Approach) :

- Mengumpulkan data melalui wawancara dengan ketua UKM Del Mobile Aplication.

- Pengumpulan gambar dan data yang akurat untuk membangun proyek.

- Surfing di internet untuk memperoleh pembuatan animasi yang memberikan info geografis.

- Analisis terhadap data yang diperoleh untuk dilanjutkan dalam pra-desain.

- Pembuatan Website UKM Del Mobile Application.

- Mendokumentasikan perjalanan pelaksanaan kerja dalam log activity  dan catatan-catatan mengenai materi yang dijadikan dasar gagasan dalam merancang animasi dalam “work notes”.

- Mempresentasikan hasilnya dalam bentuk laporan, produk animasi, dan presentasi lisan di acara sidang seminar yang dihadiri dosen penguji dan owner .

Lingkup (Scope):

- UKM Del Mobile Application Institut Teknologi Del.

- Website UKM Del Mobile Application Institut Teknologi Del.

Persyaratan Masukan (Input requirement):

- 14 minggu waktu belajar mahasiswa,dilaksanakan oleh kelompok terdiri dari 4 orang.

- Pembimbing : Dosen yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan produk yang diinginkan.

- Perangkat-perangkat yang digunakan selama kegiatan proyek.

- Satu laptop dengan spesifikasi :

- Laptop Asus Vivobook.

- Spesifikasi Software yang dipakai untuk membangun produk :

- Sublime Text Editor

- Notepad ++

- XAMPP

- Microsoft Word 2010

- Microsoft Power Point 2010

- Star UML

- Bizagi

- :

Perkiraan Pelaksanaan Aktivitas (Activity Estimation) :

Pelaksanaan kegiatan ISP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| Kegiatan Project Akhir I | Start Date | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Requirement |  |  |
| Requirement gathering | 01-Feb-20 | 28-Feb-20 |
| Term of Reference Document (ToR) dan PiP | 22-Feb-20 | 06-Mar-20 |
| Analysis |  |  |
| Create Usecase Document | 07-Mar-20 | 20-Mar-20 |
| Usecase Document | 14-Mar-19 | 27-Mar-20 |
| Software Requirement Spesification (SRS) | 01-Mar-20 | 24-Apr-20 |
| Design |  |  |
| Create Software Design | 24-Mar-20 | 24-Apr-20 |
| Create Entitas Class (ERD) | 31-Mar-20 | 10-Apr-20 |
| Create Class Diagram | 24-Mar-20 | 10-Mar-20 |
| Create Sequence Diagram | 30-Mar-20 | 18-Apr-20 |
| UI Design | 07-Apr-20 | 24-Apr-20 |
| Software Design Document | 18-Apr-20 | 24-Apr-20 |
| Implementasi | 09-Mar-20 | 08-Mei-20 |
| Closing Project | 05-Mei-20 | 09-Mei-20 |
| Technical Document | 01-Mei-20 | 16-Mei-20 |
| Seminar | 18-Mei-20 | 23-Mei-20 |
| Revisi | 25-Mei-20 | 06-Jun-20 |
| Pengumpulan File | 05-Jun-19 | 12-Jun-19 |

Catatan: Perkiraan Jadwal Pelaksanaan Aktivitas di atas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing.

Sitoluama, 5 Maret  2020

Mengetahui,

Project Manager 			      	                        Owner

Romauli Sianipar			Roy Deddy Hasiholan LumbanTobing, S.T., M.I.C.T.

Pembimbing 1 							Pembimbing 2

Tiurma Lumban Gaol, SP.,M.P				 Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si