Term Of Reference

No. TOR- (PA2-1920-D3TI)

Proyek Akhir 2019/2020

| Pemberi Kerja (Job owner) Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si | Penerima Kerja (Mahasiswa IT-DEL) 1.Elisa Simorangkir (11318002) 2. Josua Silalahi (11318022) 3. Lestari Uli (11318054) 4. Yose Simamora (11318054) |
| --- | --- |

Periode Kerja (Job Period):

14 Minggu Akademik (mulai 28 Januari 2020 s/d Mei 2020 )

Topik (Topic):

Forum Diskusi Perkuliahaan Mahasiswa dan Dosen IT DEL

Uraian Singkat (Brief Description):

Institut Teknologi Del (IT Del) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang  berada di desa Sitoluama, Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. IT Del merupakan perguruan tinggi yang fokus terhadap bidang teknologi dan industri. Pada Institut Teknologi Del terdapat suatu system informasi  yang digunakan sebagai media komunikasi dan media berbagi informasi baik informasi seputar materi perkuliahaaan maupun pengumuman. Salah satu system tersebut yaitu CIS(Campus Information System) sebagai media pengiriman modul perkuliahaan dan media komunikasi satu arah, E-course sebagai media komunikasi satu arah dimana digunakan untuk media pengumpulan tugas dan media pelaksanaan quiz dan Zimbra sebagai media melakukan komunikasi dosen dan mahasiswa tetapi terdapat kekurangan dari system tersebut yaitu kurang memadainya system tersebut karena tidak bisa melakukan komunikasi 2 arah dengan lancar. Meskipun zimbra merupakan komunikasi 2 arah tetapi zimbra harus diakses menggunakan jaringan local sehingga ketika mahasiswa berada di luar kampus mahasiswa tidak bisa menghubungi  dosen menggunakan zimbra. Permasalahan diatas mengakibatkan mahasiswa menjadikan whatsapp sebagai media komunikasi dengan dosen padahal tidak semua dosen bersedia dihubungi melalui whatsapp sehingga terjadi kesulitan dalam menghubungi dosen. Untuk mengatasi permasalahan diatas, tim akan membangun suatu aplikasi berupa forum diskusi perkuliahaan mahasiswa dan dosen yang memiliki fitur-fitur seperti fitur chat, fitur diskusi perkuliahaan dan fitur berbagi file. Maka dengan aplikasi tersebut maka mahasiswa tidak akan kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan dosen dan tidak kesulitan dalam menanyakan permasalahaan sekitar perkulihaan. Sistem ini akan digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen IT DEL.

Peranan actor:

- Mahasiswa

- Melakukan autentikasi

- Mengirim dan membalas pesan

- Mendaftarkan diri pada ruang diskusi

- Berbagi file

- Melihat daftar pertanyaan dan jawaban pada fitur diskusi

- Dosen

- Mengirim dan membalas pesan

- Berbagi file

- Melakukan autentikasi

- Melihat daftar pertanyaan pada fitur diskusi

Peranan Developer:

Developer akan melakukan pengumpulan data, implementasi sistem. Sistem yang dibangun dapat menampung data mahasiswa dan dosen, menampung data daftar pertanyaan dan pesan. Sistem informasi ini akan menyediakan antarmuka terhadap user yang akan mempermudah proses pengiriman pesan dan proses diskusi antar mahasiswa dan dosen.

Hasil dan Deliverables (Result):

Hasil yang akan diperoleh dari Pembangunan aplikasi yaitu sebuah forum diskusi perkuliahaan mahasiswa dan dosen.

Pendekatan dalam Melaksanakan Pekerjaan (Job Approach) :

Mahasiswa akan mengerjakan:

- Melakukan pengumpulan informasi dengan mahasiswa dan dosen IT DEL

- Melakukan survey terhadap  mahasiswa dan dosen

- Mencari informasi melalui internet untuk mempermudah gambaran pembangunan sistem informasi

- Mendokumentasikan perjalanan pelaksanaan kerja dalam log  activity, Mom(Minutes of Meeting) dan catatan-catatan mengenai materi yang dijadikan dasar gagasan dalam merancang sistem informasi dalam ‘work notes’.

- Melakukan Design aplikasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Lingkup (Scope):

- Mempersiapkan rencana kerja dan menuangkannya ke dokumen Project Implementation Plan(PiP)

- Menganalisis kebutuhan stakeholder dan menuangkannya ke dalam dokumen Use case document

- Melanjutkan dan menganalisis rancangan aplikasi dan menuangkannya dalam dokumen Software Requirement Spesification (SRS) .

- Melakukan pra-design dan design aplikasi

- Melakukan evaluasi design

- Melakukan implementasi aplikasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

- Mempersiapkan bahan presentasi dan mempresentasikannya di sidang seminar.

Persyaratan Masukan (Input requirement):

- 14 minggu waktu belajar mahasiswa, dilaksanakan oleh kelompok yang terdiri dari 4 orang.

- Pembimbing Teknis : Dosen-dosen yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan produk yang diinginkan

Perangkat-perangkat yang digunakan selama kegiatan proyek.

- Laptop

- Buku, Pensil & Pulpen

- Kamera

- Notes

Spesifikasi Software yang dipakai untuk membangun produk:

- Android Studio

- Corel Draw

- Microsoft Office

Perkiraan Pelaksanaan Aktivitas (Activity Estimation)

Pelaksanaan kegiatan ISP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tabel Pelaksanaan Kegiatan

| No | Kegiatan | Waktu Awal Pengerjaan | Waktu Akhir Pengerjaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mempersiapkan Informasi dan bahan serta alat pengerjaan proyek | 10/02/2020 | 13/03/2020 |
| 2. | Membuat dan memfinalisasikan dokumen ToR & PiP | 02/03/2020 | 21/03/2020 |
| 3. | Membuat dokumen use case | 23/03/2020 | 03/04/2020 |
| 4. | Finalisasi dokumen use case | 01/04/2020 | 10/04/2020 |
| 5. | Membuat dan memfinalisasikan SRS | 16/03/2020 | 15/05/2020 |
| 6. | Membuat dan memfinalisasikan software design | 13/04/2020 | 15/05/2020 |
| 7. | Membuat dan memfinalisasikan ERD | 20/04/2020 | 30/04/2020 |
| 8 . | Membuat dan memfinalisasikan class diagram | 13/04/2020 | 30/04/2020 |
| 9. | Membuat dan memfinalisasikan sequence diagram | 20/04/2020 | 08/05/2020 |
| 10. | Membuat dan memfinalisasikan UI design dan Site map | 04/05/2020 | 15/05/2020 |
| 11. | Membuat dan memfinalisasikan SDD | 11/05/2020 | 15/05/2020 |
| 12. | Implementasi Pembangunan Aplikasi | 01/04/2020 | 29/05/2020 |
| 13. | Penyelesaian Implementasi Projek | 25/05/2020 | 29/05/2020 |
| 14. | Membuat dan memfinalisasikan TD | 18/05/2020 | 05/06/2020 |
| 15. | Pelaksanaan Seminar | 11/06/2020 | 13/06/2020 |
| 16. | Revisi dokumen dan hasil proyek sesuai hasil seminar | 14/06/2020 | 17/06/2020 |